Liste (LI)

Bauprozess Leistungskatalog 9 - Abschluss

Phase 53 Abschluss

Im Merkblatt sind mögliche Schritte der betreffenden Phase benannt. Nicht jeder Schritt ist in jedem Projekt relevant. Daher bedarf es der projektspezifischen Beurteilung durch den PL Nutzer.

| Leistungen/Sicherstellungen GPL für das benannte Projekt |  |
| --- | --- |
| ☐ | Einregulierungen der Haustechnikanlagen ist erfolgt |
| ☐ | Anmeldung Umbau, Neubau zur Gebäudeschätzung bei der GVA erfolgt |
| ☐ | Vollzugsmeldung Projektabschluss an Behörden termingerecht erfolgt |
| ☐ | Projektabschlussessen mit dem Kernteam ist terminiert |
| ☐ | 2-jährige SIA Schlussabnahme ist durch Support Bauprojekt Management (BPM) im VMS terminiert (Reminder für GPL dadurch) |
|  | Schlussrechnungen |
| ☐ | Sämtliche Schlusszahlung liegen vor und sind verbucht |
| ☐ | Baukostenschlussabrechnung ist mit Projektschlussbericht über MPM-Workflow genehmigt |
| ☐ | Vergleich SAP und Baudmin durchgeführt, Buchungen allfällig korrigiert und offene Obligos abgeschlossen |
| ☐ | Projektabschluss im SAP erfolgt |
|  | Bauwerksdokumentation |
| ☐ | Übergabe der vollständigen Projektdokumentation via System ShareDoc vom Planer ist erfolgt |
| ☐ | Prüfungs- und Freigabemechanismus aufgrund definierter Anwendungsprozesse des Portals „Share Doc“ ist erfolgt |
|  | Projektabschlussbericht |
| ☐ | Projektabschlussbericht ist erstellt und durch MPM-Workflow genehmigt |
|  | Leistungen Projektkernteam |
| ☐ | Qualitätsbeurteilung der beauftragten Planer und Unternehmer ist mit dem Projektkernteam erfolgt |
| ☐ | Projketabschlusssitzung mit dem Projektkernteam durchgeführt |
|  | Leistungen Projektleiter |
| ☐ | Nachbearbeitung der Umzüge ist abgeschlossen |
| ☐ | Wartungs- und Serviceverträge liegen bereinigt vor |
| ☐ | Anpassung Versicherungspolice GVA ist erfolgt |
| ☐ | Betriebs- und Anlagedokumente sind geprüft und freigegeben |
| Konsultative Tätigkeiten |  |
| ☐ | Projektleiter miteinbezogen (TFM, IFM, Umzugsplanung, Equipment, ICT) |
| ☐ | Finanzen (Abschreibungen) einbezogen |
| Informative Tätigkeiten |  |
| ☐ | Schlussbericht zum Projektabschluss Standardverteiler (Projektkernteam, Eigentümervertreter, Abteilungsleitung Support BPM Unternehmensentwicklung, Unternehmenskommunikation, Nutzer) verteilen |
| Projektsteuerung (widerkehrende Tätigkeiten) |  |
| ☐ | Schlusssitzung Projektkernteam durchgeführt |
| ☐ | Projektreporting inkl. SAP abgeschlossen |
| ☐ | PQM abgeschlossen |
| ☐ | Kostenmanagement abgeschlossen |
| ☐ | Informationswesen abgeschlossen |
| ☐ | Vertragsmanagement abgeschlossen |
| Phasenabschluss (Selbstdeklaration) |  |
| ☐ | Projektabschlussbericht ist erstellt und durch MPM-Workflow genehmigt |
| ☐ | Gesamtverantwortung Phasenergebnis |